2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 河湖管护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | | | | 实施单位 | 河长制工作科 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总 | | 80 | 80 | 36 | 10 | 45％ | 4.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | 36 | 10 | 45% | 4.5 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 推进14条省、市管河湖日常管护，建设人民幸福河湖，构建一个高效、全面、精准的监测网络，以满足环境保护和可持续发展的需求。 | | | | 完成部、省卫星遥感监测图斑2179个，全部按期整改、动态清零。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 委托三方公司对14条省市管河湖，开展卫星遥感监测；落实河长动态递补机制，对河长信息设置公示牌进行更新；建立河湖保洁常态化机制，河湖垃圾及时发现，及时清理打捞 | 36万 | 执行率100％ | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 进一步提升河湖管护水平，促进水环境质量持续好转。 | 公众监督进一步加强，岸线水面垃圾得到及时清理打捞，农村小微水体专人管护 | 执行率100％ | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 委托三方公司对14条市管河湖开按季度开展卫星遥感监测；及时发现和解决新增河湖问题。建立长效保洁制度 | 动态清零；100%完成、及时销号 | 执行率100％ | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 全面完成各项工作务。 | 水清、堤固、河畅、岸绿、景美 | 执行率100％ | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 通过河湖管护完善防洪工程体系，如堤坝加固、河道疏浚等，在防洪减灾中减少的经济损失， | 河湖生态改善有效治理了水污染问题 | 执行率100％ | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 推动解决河湖突出问题，加强公众参与河湖管护，水域周边环境持续改善 | 提高河湖长制工作能力及影响力，提高群众保护河湖意识， | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 河湖管护能够有效减少污染物的排放，提高水体的自净能力，从而改善水质 | 水生态得到修复，河湖面貌明显改善，水生态宜居环境明显改善 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 已建立健全长效管理机制 | 有效杜绝打击新增河湖四乱问题。解决河湖问题整改不到位、不彻底，减少虚假整改。持续引导公众参与河湖保护， | 执行率100％ | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 开展“一乡一亮点”“一县一示范”美丽河湖建设，增强人民幸福指数。 | 12个县市区和134个乡镇全部开展美丽幸福河湖建设， | 执行率100％ | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：任为 填报日期：2025.4.25 联系电话：13907308266 单位负责人签字：